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第46回　20２2.05.20（金）15：00～16：00　【2022年度】


○本日、理事会・評議員会がある。


○部署懇談会
　　　→6/13（月）総合支援全体　参加者１９名


○道路工事の追加工事がある。
・病院敷地側の擁壁工事　ｈ＝4.5ｍ・L＝60ｍ
（発注済みの市道側の擁壁　ｈ＝4.25ｍ・Ｌ＝72ｍ）
・うみねこ工房の解体工事が8月末で追われれば、工事全体は10月末で終了できる。
・こころすこやか財団の代替建築が9月末までの予定なので、工期は12月までになる可能性が高い。
　・駐車台数は工事着手前と同じ台数を確保しているが、今後の駐車場の確保に課題が残る。


○夏の賞与会議6/22（水）、24（金）、27（月）を予定
・評価表提出期限6/12（日）


○ベトナム人実習生が７月上旬から中旬にかけてくる予定である。

