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第53回　20２2.07.15（金）15：00～15：50　【2022年度】


○商標登録
・青仁会
・青南病院
・南山苑
・あおぞらクリニック→おおぞらクリニック（拒絶の可能性あり）
　

○技能実習生について
・ベトナム人技能実習生が本日7月15日（金）到着。
・N2が一人（南山苑）、N3が3人。（派遣業者曰く、これだけ揃うのは珍しい


○青南病院進入路
・工事進捗率56.2％（当初予定は71.4％なので15.2％の遅れ）。
・遅延の主な要因は地盤改良が当初と見込みが違った。


○青森県精神保健福祉協会
・全員会費納入済み。


○日本年金機構の調査（2年分）
・８月１日締め切りにしてもらった。
