総合支援ミーティング

| 医事 | 経理 | 庶務 | 総務 | SS | 局長 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 神 | 大山 | 庄司 | 高坂(ベトナム対応)/長津 | 佐々木 | 大澤 |

第53回　20２2.07.15（金）15：00～15：50　【2022年度】

○商標登録

・青仁会

・青南病院

・南山苑

・あおぞらクリニック→おおぞらクリニック（拒絶の可能性あり）

○技能実習生について

・ベトナム人技能実習生が本日7月15日（金）到着。

・N2が一人（南山苑）、N3が3人。（派遣業者曰く、これだけ揃うのは珍しい

○青南病院進入路

・工事進捗率56.2％（当初予定は71.4％なので15.2％の遅れ）。

・遅延の主な要因は地盤改良が当初と見込みが違った。

○青森県精神保健福祉協会

・全員会費納入済み。

○日本年金機構の調査（2年分）

・８月１日締め切りにしてもらった。