平成１７年４月２６日（火）１４：３０～１６：００

参加者：黒澤課長、高井課長、玉田課長、木村課長、大釜、高成、摩尼、清水

＜本日の会議内容＞

会議の前に、これからの電算に関する会議（法人電算化委員会）は、総合調整室の高井がNTS様との窓口となり、病院の黒沢が森田課長の代役となって、法人内の意見などをまとめていく方針をとる事を出席者全員に周知した。

1 スケジュールについての要望（院長の要望書を配布）

・スクロール無しでの表示（一画面表示）にして欲しい。

・日表示は不要。

・週表示切り替えが、月表示右側の画面にあるのであれば、上の表示はいらない。

・そうすれば、上部を部分削除して、余白を作る事が可能。

・右肩部に前月、次月のカレンダー表示をして欲しい。

・スケジュールの変更をしたら、そのスケジュールのところに戻って欲しい。

→簡単なようだが、設定が結構難しい（NTS）。

・ＴＯ　ＤＯリストの表示　（自分の仕事の管理をできるもの）

・入力画面に、「この予定を通知する」機能を盛り込んで欲しい。

※基本的に、これまでのI-Office の便利だった機能は盛り込んで欲しい。

・アイコンの表示

星は一つしかいらない、おみくじはいらない、天気マークも不要。

委員会などのアイコンの表示を新しく入れて欲しい。

その他、院長の提案したアイコンを作って欲しい。

・行き先ボードのように週表示で自分のスケジュールの下画面に、その他の職員の表示をしてほしい（例：自分の週間スケジュール表示の下に、院長と課長級やその他の役職者など）

②ワークフロー・申請について

・諸届の画面について、基本的に現在使用している紙の書式の形で作って欲しい。

⇒この件に関しては、法人側の細かいところの打ち合わせが出来ていないため、後日意見をまとめてから報告する事とした。

③行き先ボード

　・メールのアドレス検索のようにしてほしい

　・全体の中で役職者のグループを作る

　・役職、室長について⇒この件に関しては、法人側の細かいところの打ち合わせが出来ていないため、後日意見をまとめてから報告する事とした。

　・全体―全体―課長を追加（課長級のみを検索表示できるように）

④会社行事予定

　・入力で、スケジュールのように時間の入力をできる枠を作って欲しい（時間記入方式の統一の為）

⑤ファイル共有

　・カテゴリを増やす方法を教えて欲しい⇒確認OK（設定のカテゴリ情報で、新しくカテゴリを作成し、そこで削除の選択も可能）

⑥電子会議室

　・削除する事ができない

　・一般職員が削除できないように、管理者が削除できるようにしてほしい。

　

⑦回覧

　・回覧を確認し、コメントを登録したらホーム画面に戻ってほしい

⑧メール

　・新規メール作成でアドレス検索をする。ＴＯをチェックして〔決定（閉じる）〕とすると入力されないときがある。

⑨ＷＩＺのログイン

・前の利用者のユーザー名やパスワードが残っている時がある。

⇒ＯＳとブラウザのバージョンを教えて欲しい（NTS）。

⑩一般向けホームページの更新方法について

・どこにファイルがあるのかを教えて欲しい。　⇒別サーバーになっているので、ＮＴＳより後日連絡を頂く。

・ソフトを用いての更新作業は可能か？⇒可能。

⑪ウィルス対策について

　・４月中に更新をしなければ更新猶予の期限が切れる。経費は倍以上かかる。

　・ネット共有は止めて、ウェブ共有をする。

　・他社のウィルス対策ソフトは、性能などは変わらない。

　・しかし、ウィルスバスターの更新がベター（NTS）。

＜ＮＴＳからの要望＞

・勤務表のコードが送られてない。⇒大釜が早急に対応するとした。

・4/28　パソコン２０台納品（イイヤマ）予定。

・会議内容については、法人側の方できちんとした「要望書」を毎回作成して頂き、口

約束などによる曖昧なものにならないようにして欲しい。⇒了解しました。会議後は、議事録も合わせて送信いたしますとコメント。

