第8回電算化委員会議事録
日時　：　2008年　11月　24日（月）　16：00　～　16：30

場所　：　青南病院　4階ユーティリティー

司会　：　佐藤　輝美　　　　記録者：　田ノ上　愛子
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＜議事内容＞
・中間報告に基づいて、各担当の役割の活動報告と今後についての話し合いを行っている。
１．入職者ＷＩＺ研修会フォローアップについて
病院： 9月以降入職者へのフォローアップは現在実施中であるが終了していない。（残り2名）

　　　早期に担当者から呼び掛けを行い、実施していく。
　　南山苑：9月以降入職者へのWIZ操作のフォローアップ終了済み。（2名終了）
２．現職者のパソコン操作のフォローアップについて
　・フォローアップ必要対象者が118名に対し、2回実施した講習会に参加したスタッフが12名と少なかった事に対し、再度講習会を設けフォーローアップを行っていく予定。

時期としては、12月・1月は年末年始で忙しい為、1/16～2/15（2月いっぱいの間）に、実施していく予定。

前回の反省点（呼びかけがWIZの掲示板のみであった事、任意での参加であった為、参加者が少なかったのでは？？）を踏まえ、今後は各部署のS.G.M.との連携もとりながら、対象スタッフに呼び掛けを行って貰う。

又、9/16以降の中途採用者も何人かいる為、エクセル・パワーポイントについてのフォローアップが必要か否かを○×で、各自11/30までに入力して貰うよう呼びかける。

３. パソコン内のデータ整理について

・サーバー削減について

担当者で、何を削除したのか？などのリスト表を作成し、各個人・各部署に呼びかけ進めている所である。（リスト表は、電算化委員会フォルダの中にある）

その中でも写真のデータは、パソコンにとってかなりの負担となる為、写真のデータ整理から進めていく予定であり各個人・各部署に呼び掛けている。

南山苑－各部署に担当者をつけ、二重にあった写真データの整理をした。結果、1500枚もの写真を現時点で削除済みである。

　　　　　南山では、CD-Rが対応したパソコンがない為、USBの購入が可能か検討していく。

　　　　　→購入が可能となった場合

保管場所・貸し出し表など作成し、USBを電算化委員スタッフが管理していく。

※今後も各施設でスタッフに声掛けをし、フォルダ内の整理を進めていく事とする。

又、削除した場合は、リスト表に入力して貰うよう、こちらも同様声掛けを行っていく。

４　ホームページの更新
　　今回、特に報告する内容がないとの事。
５　ＷＩＺ　スケジュール登録に関して
　　WIZの個人のスケジュール入力やメールの定期的な削除については、各部署の電算化委員スタッフが呼び掛け、行っていく。

又、各部署宛にきたメールや回覧などの削除も、各部署の電算化委員スタッフが行っていくとする。

　　
次回の委員会開催日は、12月22日（月）の16時～病院4階ユーティリティーで開催予定です。出席できない方は、事前に委員長に報告お願いします。

