第4回電算化委員会議事録
日　時：2009年　7月27日（月）　15：30　～　16：30

場　所：青南病院　4階ユーティリティー
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＜議事内容＞
今月の活動実施内容と今後の活動内容

1 ｗｉｚスケジュール登録　

・南山では、7/16～の勤務をまだ登録していないスタッフがいた。登録していないスタッフはいつも同じであるが、委員の方で直接呼び掛けると登録する為、引き続き登録されていないスタッフには個別で呼び掛けを行っていく。

　⇒改善されない場合は管理者に報告し、管理者から呼び掛けてもらう。

2 ｗｉｚ操作フォローアップ

・病院では全部で7名いるが、研修しなくてもいいスタッフが2名いた。あと2名でフォローアップ終了。

・フォローアップが終了したら、チェック表を委員会開催時に提出し、委員会ファイルへ保存していく。

3 ＰＣ操作フォローアップ

・チェックリストに入力してもらうよう、今週中にｗｉｚ掲示板に掲示していく。

　掲示されたら各部署で、スタッフへ入力するよう声掛けしていく。

・企画書を作成していく予定としている。

・フォローアップの講習会を行う期間は9/16～10/15を目途に予定している。

4 ＰＣ容量削減　

・前回、ｗｉｚ掲示板に容量削減を呼び掛ける掲示を実施した。

・委員が所属する部署のファイルサーバーにある古いデータを洗い出し、可能であればデータ保存者から削除可能かを確認し、7/15までに担当高橋さんへメールする事としていたが、ほとんどの部署からの連絡あり、データの削除が進んでいる。

・8月に再度、容量削減を呼び掛ける掲示をし、引き続き行っていく。

　・ＤＶＤドライブについては現在ＮＴＳへ確認中。

· 次回委員会は8/31（月）15：30～　病院４Ｆユーティリティー

· 委員会の集まりに欠席された場合は、必ず、欠席届が必要になります。

忘れずに提出して下さい。

