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電算化委員会　第2回　　定例委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成27年7月8日
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：滝上　美香
	平賀

ＩＯＯ
	菅原

ＡＯＭ
	高成
AOM
	滝上
委員長
	舩場
副委員長
	佐々木真貴子
	上野
雅人
	横町
真希子
	中谷
あゆみ
	水上
由佳子

	○
	○
	×
	○
	○
	○
	×
	×
	×
	×

	小川
拓人
	紅谷
隆司
	長津
諒太
	鈴木
幸雄
	熊谷
恵美
	小林
藍
	岩田
郁子
	葛巻
誠
	田澤
綾香
	新山
新奈

	○
	旅行
	旅行
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	坂本
千明
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	業務
	
	
	
	×
	
	
	
	
	


· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。

＜議事内容＞

1 法人ホームページリニューアル進捗状況
1 法人ホームページリニューアル進捗状況
現在、以下の業者からの見積もり・工程表の提出をお願いしている段階である。
【業者一覧】
· ㈱サン・コンピューター（http://www.sancom.co.jp/）
→写真撮影無し。
· ㈲オラネット（http://www.oranet.jp/）
→見積額￥1,546,560-
→写真撮影無し。
· ㈱吉田システム（http://www.ys-sys.co.jp/）
· 材㈱（http://zais.co.jp/）
→写真撮影可能。
　　　全ての業者より書類が集まり次第、業者選定していく。
　　　また、同時にホームページリニューアルプロジェクトチームを立ち上げ、役割分担を行い、
掲載内容について検討していく事とする。
　尚、ホームページリニューアル公開日は【11/3】とする。
＜次回委員会＞

日時：平成27年8月12日（水）　15：30～

場所：青南病院2階会議室
　※尚、この時に皆さんの初歩的なPCスキル（excel、word）の確認を行います。

