| I.O.O. | A.O.M. | 委員長 | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- |

電算化委員会　第04回　　定例委員会

開催日：平成29年9月27日

時　間：15：30～16:00

記　録：西村　将

| 高成 AOM | 舩場 委員長 | 西村 副委員長 | 長津 諒太 | 慶長 孝太 | 横町 真希子 | 鈴木 幸雄 | 小林 藍 | 岩田 郁子 | 小笠原 豊 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | 〇 |  |
| 松沢 渓 | 川守田 裕紀 | 上野 雅人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 欠 | 欠 | 欠 |  |  |  |  |  |  |  |

＜議事内容＞

- Wizスケジュール登録状況について

- スケジュール登録の確認

- 担当部署を確認、10月9日までにスタッフスケジュールを確認と未登録者への登録促し

促す際は、メールや直接声を掛け促していく。

- パソコン操作フォローアップ

- 一般スタッフへのパソコンスキルチェック調査を行う

- パソコンスキルチェックアンケート実施・・・内容は委員スタッフで実施したもの

- 実施日・・・10月中旬以降（メールでのチェックが可能ならメールでの連絡を行う）

- グループウェアについて

- 改善点、改良点はないか

通信が遅い件について・・・NTSへ報告し、確認してもらう方向。

現在調査中、改善する可能性がある方法を本日出席委員に説明。

- 三沢とのビデオ会議について（後日調査実施：未確定）

- 使用改善アンケート実施、内容を精査、実施日について・・・下半期の目標となっており、今年度中に骨格を作成していく。委員長と相談しながら進めていく。

- ファイルサーバー管理について

電子カルテ導入に合わせて、ファイルサーバー内を整理整頓します。計画書提出済み。

決裁が下り次第、実施。新しいフォルダを準備し、そちらに現在のファイルを整理しつつ『移動』。

その後、旧ファイルは削除。

新しいフォルダを作成する場合はWIZ申請の予定。（別紙参照）

画像ファイル圧縮管理方法も企画書提出済み。

電子カルテ導入後の不具合について

- 三沢のみんなの共有フォルダのエクセルが消えた。

- WIZメールの受信は出来るが送信が出来ない。

※委員が各部署での電子カルテ絡みのトラブルを確認し、Ccに紅谷さんを入れて船場委員長にメールする事。また、写真を取り込む際は、船場委員長に一報入れる事。

＜次回委員会＞

日時：平成29年10月25日（水）　15：30～　第4：水曜日

場所：青南病院2階会議室