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＜議事内容＞
1 Wizスケジュール登録状況について
· スケジュール登録の確認
· 担当部署を確認、10月9日までにスタッフスケジュールを確認と未登録者への登録促し
　 促す際は、メールや直接声を掛け促していく。

2 パソコン操作フォローアップ
· 一般スタッフへのパソコンスキルチェック調査を行う
· パソコンスキルチェックアンケート実施・・・内容は委員スタッフで実施したもの
· 実施日・・・10月中旬以降（メールでのチェックが可能ならメールでの連絡を行う）

3 グループウェアについて
· 改善点、改良点はないか
　 通信が遅い件について・・・NTSへ報告し、確認してもらう方向。
　 現在調査中、改善する可能性がある方法を本日出席委員に説明。
· 三沢とのビデオ会議について（後日調査実施：未確定）
· 使用改善アンケート実施、内容を精査、実施日について・・・下半期の目標となっており、今年度中に骨格を作成していく。委員長と相談しながら進めていく。

4 ファイルサーバー管理について
電子カルテ導入に合わせて、ファイルサーバー内を整理整頓します。計画書提出済み。
決裁が下り次第、実施。新しいフォルダを準備し、そちらに現在のファイルを整理しつつ『移動』。
その後、旧ファイルは削除。
新しいフォルダを作成する場合はWIZ申請の予定。（別紙参照）
画像ファイル圧縮管理方法も企画書提出済み。

　電子カルテ導入後の不具合について
· 三沢のみんなの共有フォルダのエクセルが消えた。
· WIZメールの受信は出来るが送信が出来ない。
　※委員が各部署での電子カルテ絡みのトラブルを確認し、Ccに紅谷さんを入れて船場委員長にメールする事。また、写真を取り込む際は、船場委員長に一報入れる事。


＜次回委員会＞
[bookmark: _GoBack]日時：平成29年10月25日（水）　15：30～　第4：水曜日
場所：青南病院2階会議室

